	ZADANIA  INWESTYCYJNE  PROWADZONE  PRZEZ
ZARZĄD  DRÓG 


	Zadanie
	Termin



	Inwestycje drogowe, realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

	Przebudowa drogi powiatowej –ul. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym
- wykonanie robót budowlanych
	listopad 2010 r.

	Realizacja wieloletniego planu inwestycji współfinansowanych środkami UE 
na  lata 2007-2013



	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S7 

- opracowanie dokumentacji projektowej

	marzec 2009r.



	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: 
- opracowanie dokumentacji projektowej
etap I - ciąg ul. 12 Lutego 
etap II - ul. Królewiecka



	grudzień 2008r.

czerwiec 2009r. 

	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 500 – I etap: odcinek od ul .Malborskiej do ul. Polnej wraz z włączeniem w ul. Zw. Jaszczurczego” 
- opracowanie dokumentacji projektowej
	wrzesień 2009r.

	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „Europark” w Elblągu poprzez przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego
 - opracowanie dokumentacji projektowej
	kwiecień 2009r.

	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie

 ZD na 2009r.



	Realizacja zadań inwestycyjnych- projekty



	Opracowanie dokumentacji projektowej „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miejskim” 

	czerwiec 2009

	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy drogi dojazdowej przy ul. Łęczyckiej , do terenu usługowego- działka nr 21/8 wraz ze zjazdem do PSP”
	kwiecień 2009

	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Częstochowska, Bartnicza, Winnicka, Iławska, Sosnowa.
Aktualizacja dokumentacji dotyczy tylko ulicy Częstochowskiej.
	maj 2009r. 


	Opracowanie dokumentacji projektowej „Odnowy nawierzchni ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej”
	czerwiec 2009r.

	Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy ul. Traugutta” 
	kwiecień 2009r.

	Realizacja zadań inwestycyjnych – roboty drogowe

	Odnowa nawierzchni ul. Al. Niepodległości
	sierpień 2010 r.

	Droga do budynku ETBS przy ul. Ogólnej
	lipiec 2009 r.


PAGE  
1

