[image: image1.png]DON-ZP.271.50.2013.AL

Urzad Zaméwien Publicznych

http://www.portal.uzp. gov.pl

Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:

WPE 2013 -06- 14

E ZAWARCIA UMOWY

Nazwa (Trma): Gmina-Miasto Elblag

OGLOSZENIE O ZAMIA
SFKCJA I: ZAMAWIAJACY el LR & s
NAZWA 1 ADRES JT———

|

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowosé: Elbiag Kod pocztowy: 82-300 | Wojewddztwo: warmifisko-mazurskie

|

Faks: 55 239 33 34

.. 55 235 35 36,55 239 3125

‘Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelblag.pl

T Administracja rzadowa centralna ] Uczelnia publiczna

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

"] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spofecznego i zdrowotnego
X Administracia samorzadowa [ Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
[} Podmiot prawa publicznego [ inny (prosze okreslic):

[] Organ kontroli nanstwowej Iub ochrony prawa, sad lub trybunal

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajgcego:

Wykonanie rob6t dodatkowych dla zadania

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta

Elblaga — etap I od Placu Stowiariskiego do ul. Obroncow Pokoju

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane X Dostaw 1 Ustugi

11.3) Okre§lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robot dodatkowych dla zadania L Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag
drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowiariskiego do ul. Obroficow Pokoju”
Przedrniot gtowny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete niniejszym  zamowieniem stanowia zamdwienie dodatkowe do zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogtoszonego W Dzienniku Urzedowym Unil
Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku ktdrego sostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21102011 r. 2
Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. 7 siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce —
Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. 2 siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum,
reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego ~Petnomocnika, na wykonanie
robét budowlanych zwiazanych z: Przebudowq ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncdw Pokoju”.

2. Zakres zamowienia:

- odkrycie i rozebranie fragmentdw starych murdw i fundamentow oraz usunigcie W/w elementdw z wykopow.

Na powyzsze roboty zostat spisany protokét koniecznodci: Nr 15/1/04/2013 z dnia 30.04.2013 r. ze wstepng wyceng
robot: 1 630 386,38 netto, tj. 2 005 375,25 zt brutto. i )

Przedmiot zamowienia | jego szczegdlowy zakres okredla PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR
15/1/04/2013 z 30.04.2013 1.

Protokét wykonania robdt koniecznych stanowi ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany bedzie do
zawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie 2 postanowieniami art. 647 ze snaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany bedzie do
zawarcia umow przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.

5. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesigcy, liczac od daty protokolarnego odbioru zakoticzenia
robdt objetych zaméwieniem.

6. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacii, ze czeét lub catost saméwienia nie moze byC powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesc zaméwienia, Ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy W stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian ostanowien zawartej umo;

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik glowny

1/3

e ——————




[image: image2.png]Gi6wny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodathowe prastmoty |

11.5) Szacunkowa warto$¢ zamdwienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajgea kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamoéwienia
Negocjacje bez ogloszenia Zaméwienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostalo na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne 7
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdéwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamdwierh dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncow Pokoju” zostaio udzielone Wykonawcy:
Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A, z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibq przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Termin
wykonania zamowienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. uptywa dnia 30 czerwca 2014 r.
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce - Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Konsorcjum wykonuje roboty z
nalezyta starannoscia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca
wiarygodny gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.

Warto$¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokolu koniecznosci Nr 15/1/04/2013 z
dnia 30.04.2013 r. ze wstepna wyceng za wykonanie ww. robdt: 1 630 386,38 zt netto tj. 2 005 375,25 zi brutto.

Warto$¢ realizowanego zamowienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zt brutto, tj. 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zamdwienie stanowi kolejne zamowienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty
dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 w ramach przeprowadzonego postepowania:

- Nr ZP-DZP-75/2012 na kwote 393 300,02 z netto tj. 483 759,02 zt brutto,

- NrZP-DZP-111/2012 na kwotg 219 141,40 zt netto tj. 269 543,92 z brutto,

- Nr DON-ZP.271.25.2013.At na kwote 1 312 142,20 zt netto tj. 1 613 934,91 zt brutto,

- Nr DON-ZP.271.40.2013.At na kwote 420 825,74 zt netto tj. 517 615,67 zt brutto.

Laczna warto$¢ wszystkich roblt dodatkowych dla zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 (wraz z wartoécig
niniejszych robdt dodatkowych) wynosi 3 975 795,74 zt netto tj. 4 890 228,77 zt brutto, co stanowi 5,2% wartosci
zamgwienia podstawowego | nie przekracza 50% wartosci realizowanego zaméwienia podstawowego.

Wykonanie robdt budowlanych stanowiacych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania robot
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zamowienia dodatkowego nie s objete zamdéwieniem
podstawowym.

W trakcie realizacii umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robdt budowianych
zwigzanych z realizacia zadania pn.. ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Eibiaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju” stwierdzono
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych stanowiacych zamdwienie dodatkowe. Wykonanie tych robdt dodatkowych
obejmuje:

- odkrycie i rozebranie fragmentdw starych murdw i fundamentdw oraz usunigcie w/w elementow z wykopdw

Wykonanie robdt dodatkowych (nie ujetych w dokumentacji projektowej) polega na odkryciu i rozebraniu a nastepnie
usunieciu z wykopdw pozostatosci po budynkach {murdw, fundamentéw), na ktére natrafiono w trakcie wykonywania
wykopdéw. Odkrycie, rozebranie oraz wydobycie i wywiezienie tych elementdw wymagato zastosowania innej technologii,
sprzetu oraz naktaddw, od tych, ktére mozna zastosowaé dia robét ziemnych (w tym wykopdw) niezbednych do realizacji
zakresu robdt objetych dokumentacjg projektowa, Pomimo przeprowadzonych na etapie dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych w charakterystycznych, zatozonych przez projektanta lokalizacjach, stwierdzono w trakcie realizacji robdt
ziemnych lokalne wystepowanie zespojonych elementdw ceglanych stanowiacych pozostatosci murdw, fundamentow starej
zabudowy Elblaga, zniszczonej w_okresie wojennym lub wezedniejszym. Z uwagi na ukrycie tych elementow w ziemi pod

2/3




[image: image3.png]istniejaca, infrastrukturg miejska oraz brak map dawnych terenow Elblaga umoziiwiajacych doktadna lokalizacje starej
zabudowy i jej pozostatosci, robét tych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania w dokumentacji projektowej i
przy udzieleniu zaméwienia podstawowego na wykonanie robét budowlanych. Wykonanie robét dodatkowych jest konieczne
do prawidtowej realizacji zadania podstawowego. Z uwagi na Koniecznoéé realizacii inwestycji stanowiacej przedmiot
zamowienia podstawowego 7P-WZP-28/2011 koniecznym jest wykonanie tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie
zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania.

Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objetych ww. protokotem Wykonawcy zamdwienia podstawowego tj. Konsorcjum
firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce - Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. 2 siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum, wynika z
faktu, iz wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego. W te] sytuacji
bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie zadania p.n.: Przebudowa ulic oraz
drogowych obiektéw inzynierskich stanowigcych ciag drogi wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta. Etblaga — etap I od
Placu Stowianskiego do ul. Obroncéw Pokoju”. Robét objetych niniejszym zamowieniem nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbgdne do prawidtowego  kompletnego
wykonania inwestycji jw. Biorac pod uwage technologie wykonania tych robot dodatkowych jw. zostaty one zakwalifikowane
przez Iniyniera Kontrakiu i opisane w protokole Kkoniecznoéci nr 15/1/04/2013 jako wykopy w gruncie kategorii VI co
oznacza odkrycie i rozebranie starych muréw | fundamentéw oraz ich usuniecie z wykopéw.

Wykonanie zaméwienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Ht. b) ustawy Prawo Zamowien Publicznych moze by¢
udzielone tylko Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul.
Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni
10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CzESE NR (ezeli dotyezy): | ]
NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREM

Nagzwa (firma): 1. EUROVIA POLSKA S.A,
2. EUROVIA SC., a.s.
Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
2. ui. Narodni 10

NAZWA (jezeli dotyczy): _
U ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Miejscowosc: Kod pocztowy:

1. 55-040

Wojewddztwo:
1. BIELANY WROCHAWSKIE, KOBIERZYCE 1. dolnoglaskie
2.11319 Praha 1 2. Czechy

T (Wykorzysta¢ powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to koNieczng) =----nmm=mmn===ne==

Mhrek Bdjarshi





