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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr RZP.271.18.2015.KI Budowa drogi z płyt betonowych na ul. Nowogródzkiej i ul. Druskiennickiej część wschodnia w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym na obszarze ulic Okrężna - Fromborska”

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                    X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie uzupełniające do zamówienia nr RZP.271.18.2015.KI Budowa drogi z płyt betonowych na ul. Nowogródzkiej i ul. Druskiennickiej część wschodnia w ramach zadania pn. Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym na obszarze ulic Okrężna - Fromborska

Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.20-6

Nazewnictwo wg CPV: 
Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.18.2015.KI Budowa drogi z płyt betonowych na ul. Nowogródzkiej i ul. Druskiennickiej część wschodnia w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym na obszarze ulic Okrężna - Fromborska”, w wyniku którego w dniu 25.06.2015 r. została zawarta umowa Nr DZD/ID – 12/2015 z firmą Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów  w Elblągu  Spółka z o.o., 82-300 Elbląg,  ul. Zagonowa 12.

2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie robót drogowych w zakresie                         budowy drogi z płyt drogowych betonowych (wraz z robotami ziemnymi, podbudową i warstwą odsączającą)  przy ul. Druskiennickiej w Elblągu od km 0+190 do km 0+270.

Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określają specyfikacje techniczne zamówienia podstawowego oraz przedmiar robót i projekt wykonawczym pn. Droga z płyt betonowych na wschodniej części ul. Druskiennickiej w Elblągu Etap II:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) PROJEKT WYKONAWCZY 

Nazwa Inwestycji: Droga z płyt betonowych na wschodniej części ul. Druskiennickiej w Elblągu ETAP II

Adres obiektu: województwo warmińsko-mazurskie, 

powiat: elbląski, miasto Elbląg, 

obręb 27, działka 108/91, 

obręb 29, działka 1/2,

Branża: Drogi

2) PRZEDMIAR 

Nazwa Inwestycji: ul. Druskiennicka II Etap

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Nazwa Inwestycji: Koncepcja programowo-przestrzenna dla obszaru Osiedle Bielany – część       wschodnia kontynuacja ul. Druskiennickiej

Droga tymczasowa z płyt żelbetonowych

Adres obiektu: województwo warmińsko-mazurskie, 

powiat: elbląski, miasto Elbląg, 

obręb 27, działka 108/91, 

obręb 29, działka 1/2,

Branża: Drogi

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w pkt B., stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.

3. Zamawiający informuje, że:

A. Roboty budowlane będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego na drodze przy wykonywanych robotach.

B. Dokonał zgłoszenia wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

C. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu.

4. Wykonawca musi zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.: sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

A. wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi                               i podwykonawców,

B. ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie,

C. zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 10 wzoru Umowy, stanowiącej ZAŁACZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom.

7. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Nowinie k/Elbląga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane, oraz posortowane i złożone na paletach zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy realizowaną w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia  oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, będą posiadać odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.
12.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy – w terminie 5 dni od podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.
13.  Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby:
· zminimalizować czas wyłączenia poszczególnych jezdni z ruchu

· zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, 

· zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga,

· zapewnić dojazdy  do  przylegających nieruchomości

· uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej itp.

14. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w pkt 12. Zaproszenia do Negocjacji.

A. powyżej 10%, Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Zamawiający ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. A ppkt d) wzoru Umowy, stanowiącym ZAŁACZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji.

B. powyżej 20% Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Zamawiający ma prawo złożenia wniosku o naliczenie kar zgodnie z § 11 ust.1 pkt. A ppkt e) wzoru Umowy, stanowiącym ZAŁACZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji.

15. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu nawierzchni wszystkich odcinków ulic objętych zakresem inwestycji, o której mowa w § 1 wzoru Umowy, stanowiącym ZAŁACZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów.
16. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną powykonawczą o której mowa w § 1 ust. 6. wzoru Umowy, stanowiącym ZAŁACZNIK NR 2 do  Zaproszenia do Negocjacji.
17. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego.
18. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
21. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

A. ustawowych zmian przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług oraz związanej z tym zmiany kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 1 wzoru Umowy, stanowiącej ZAŁACZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji.

B. zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy.

C. konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:

· gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarze i specyfikacji technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

· działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),

· wystąpienia znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

· wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty przez Wykonawcę.

D. konieczności zwiększenia wartości wynagrodzenia na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. C wzoru Umowy, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zaproszenia do Negocjacji.

E. konieczności zwiększenia wartości wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.20-6
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w  okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe Budowa drogi z płyt betonowych na ul. Nowogródzkiej i ul. Druskiennickiej część wschodnia w ramach zadania pn. Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym na obszarze ulic Okrężna - Fromborska zostało udzielone w dniu 25.06.2015 r. (umowa Nr DZD/ID-12/2015) firmie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu Spółka z o.o., 82-300 Elbląg ul. Zagonowa 12, w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostanie więc udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
Wykonawcą zamówienia uzupełniającego będzie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Zagonowa 12 - Wykonawca usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. 

W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających i poinformował, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego obejmującego budowę/przebudowę nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o wym. 1,5x3,00x0,15m (wraz z podsypką piaskową).
Wartość udzielanego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 25% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego wynosi 51 091,00 zł (netto). Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 487 196,67 zł (netto). Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie uzupełniające. 

Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jak zamówienia podstawowe. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień dla zamówienia uzupełniającego – CPV: 45.23.31.20-6, nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy dróg jest taki sam jak kod przedmiotu głównego dla zamówienia podstawowego.
Zakres zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmuje między innymi wykonanie robót drogowych w zakresie budowy drogi z płyt betonowych (wraz z robotami ziemnymi, podbudową i warstwą odsączającą) przy ul. Druskiennickiej w Elblągu od km 0+190 do km 0+270. 
Wykonanie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. firmie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Zagonowa 12.




SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Spółka z o.o.

	Adres pocztowy: ul. Zagonowa 12

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo:  warmińsko-mazurskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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