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Urzad Zaméwien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl
OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA
IRZAD MIEJSKI w ELBLAGU
WNCz e TAMOWIEN bUBLICINYCH 1\ 254
X Zamieszczanie obowigzkowe 17 CIE. 2010 i o P
Il Zamieszczanie nieobowigzkowe . ‘ ‘T’O
* I
29930 ‘
L. dZ. ceemarreeitestesidoneniresses |
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamoéwienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupéw [ ]

Zawarcia umowy ramowej [ ]

Czy zamé6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamo6wieri Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP:  135677-2010 nie [_]

Czy w Biuletynie Zamé6wien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. tacznosci 1

Miejscowos¢: Kod pocztowy: . | Wojewodztwo: .
Elblag 82-300 warminisko-mazurskie
Tel.: Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239-33-34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[_] Administracja rzadowa centralna [[] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [[] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):
[L] Organ kontroli panistwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji 

Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane   FORMCHECKBOX 
                  Dostawy    FORMCHECKBOX 
                        Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

tj. zarządzanie i nadzór nad robotami związanymi z wyżej wymienioną inwestycją.

Przedmiot główny:

Nazewnictwo wg CPV:
Usługi kontroli i nadzoru technicznego

2. Zakres zamówienia:

2.1. Funkcja Inżyniera Budowy powinna być pełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, opracowaną w 2009 roku przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk – Wrzeszcz i innymi dokumentami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zakres usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch następujących etapach:

A. Etap I: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

B. Etap II: Obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

2.2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy między innymi należy:

1)     Kierowanie realizacją inwestycji, o której mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ.
2)
Zorganizowanie i prowadzenie Biura Inżyniera Kontraktu oraz dysponowanie Zespołem Inżyniera Kontraktu do realizacji przedmiotu zamówienia, o następującym – minimalnym składzie:

a) Inżynier Kontraktu – Kierownik Zespołu,

b) Asystent Inżyniera Kontraktu,

c) Inspektor nadzoru branży drogowej,

d) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej,

e) Inspektor nadzoru branży wodno – kanalizacyjnej,

f) Inspektor nadzoru branży cieplnej,

g) Inspektor nadzoru branży energetycznej,

h) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej,

i) Inspektor nadzoru ds. zieleni,

j) Pracownik ds. rozliczeń i przepływów finansowych.

3)     Zorganizowanie biura Inżyniera Kontraktu zlokalizowanego w Elblągu.

4)     Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na dzień zawarcia umowy jako załącznika polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy.

5)     Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

6)      Na etapie prowadzenia robót budowlanych weryfikacja obmiarów każdego elementu robót, przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi.

7)      Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

8)      Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji inwestycji.

9)      Prowadzenie wszelkiej korespondencji, związanej z realizacją inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu do podpisu.

10) Opiniowanie sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu.

11) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na terenie budowy, tj. codzienna obecność Inżyniera Kontraktu lub osoby upoważnionej (pełnomocnik), mogącej podejmować decyzje oraz codzienna dyspozycyjność inspektorów poszczególnych branż.

12) Inżynier jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

13) Inicjowanie zmian do zakresu robót objętych umową na roboty budowlane przez wydanie polecenia lub żądanie, skierowane do wykonawcy robót, aby przedłożył ofertę na zmianę. Wszystkie zmiany, w tym także roboty konieczne i dodatkowe, powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktu na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego. 

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (Prawo budowlane) dokumentów, składanych do PINB i innych organów, przed, w trakcie i po zakończeniu realizacji inwestycji.

15) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót, opiniowanie i aprobowanie wydłużenia czasu trwania umowy na realizacje inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizacje robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

16) W ciągu 5 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę w/w harmonogramów.

17) Monitorowanie postępów w realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikowanie ewentualnych potencjalnych obszarów problemów oraz zarekomendowanie odpowiednich środków zaradczych. Weryfikacja obmiarów każdego elementu robót, przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi. 

18) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót.

19) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

20) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych.

21) Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową.

22) Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.

23) Comiesięczna kontrola postępu wykonywanych robót (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów). Inżynier będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

24) Składanie miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po przekazaniu wykonawcy robót terenu pod budowę.

25) Odbieranie robót od wykonawcy robót protokołami odbioru częściowego i końcowego.

26) Ścisła współpraca z Wydziałem Finansowo – Budżetowym Zamawiającego i dostarczanie wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, dotyczących rozliczeń.

27) Sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji i innych dokumentów, wymaganych zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.
28) Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.

29) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w zależności od potrzeb. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

30) Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

31) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub dodatkowych Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym i wykonawcą robót.

32) Wykonawca kontroluje i potwierdza, że wykonawca robót dostarcza właściwy sprzęt i materiały wyszczególnione w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia.

33) Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę robót podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Wykonawca przedstawi wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

34) Wykonywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

35) Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

36) Kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo Wykonawca musi uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.

37) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

38) Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

39) Wykonawca wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.

40) Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymywanie od wykonawcy robót rozliczeń, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

41) Na każdą płatność dla wykonawcy robót Wykonawca wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Ostateczne Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwo Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiał faktury za roboty, związane z realizacją inwestycji.

42) Wykonawca weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane. Wykonawca dopilnuje wykonawcę robót, aby oddzielnie fakturował roboty budowlane branżowe, w wyniku wykonania których powstał majątek, który zostanie przekazany przez Zamawiającego jako aport do spółek prawa handlowego.

43) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z Projektantem zatwierdza poprawki i dopilnowuje wprowadzenie ich do dokumentacji projektowej.

44) Wykonawca uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.

45) Wykonawca zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.

46) Wykonawca będzie nadzorował wszystkie próby. Wszystkie koszty prób będą pokryte przez wykonawcę robót. Wykonawca przekaże wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w próbach końcowych.

47) Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie  wymienione we wzorze Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

48) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego między innymi:

a) polecenia dla wykonawcy robót,

b) szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót.

49) Wykonawca zapewni nadzór autorski projektanta – autora dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt III. ppkt 3. SIWZ, na podstawie której realizowana będzie inwestycja, zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego i w oparciu o zapisy umowy na wykonanie tej dokumentacji projektowej, zawartej pomiędzy autorem projektu a Zamawiającym, uwzględniając następujące informacje:

1. Stawka za jeden pobyt projektanta, niezależnie ile osób liczy przybyły zespół, wynosi 100,00 zł netto,

2. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera Kontraktu,

3. Koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Inżyniera Kontraktu.

50) Wykonawca będzie opiniował i opracowywał materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy. 

51) Wykonanie końcowego rozliczenia Projektu i sprawozdania końcowego zgodnie z wymogami procedury obowiązującej przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 oraz przygotowanie rozliczenia inwestycji i przekazanie środków trwałych.

52) Na czas nieobecności Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z 14 dniowym  wyprzedzeniem.

53) Wykonawca będzie inicjował i organizował przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji.

3. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną w 2009 roku przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk – Wrzeszcz i inne dokumenty wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, tj.:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PRZEDMIARY ROBÓT:

1) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania ul. Kosynierów Gdyńskich, bez tego skrzyżowania, do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
kanalizacja telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.


kanalizacja telekomunikacyjna Telefonii Dialog S.A.


kanalizacja telekomunikacyjna projektowana

2) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
SANITARNA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
KANALIZACJA DESZCZOWA, USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKTOWANA PRZEBUDOWĄ DROGI

3) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI CIEPLNEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI – TECHNOLOGIA.

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Sieć cieplna.

4) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI GAZOWEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI – TECHNOLOGIA.

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Sieć gazowa.

5) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
ELEKTROENERGETYKA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Oświetlenie uliczne

6) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
ELEKTROENERGETYKA 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych

7) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
KONSTRUKCJA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

8) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
ZIELEŃ 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

PRZESTRZENNY UKŁAD ZIELENI

9) 
Rodzaj opracowania:
PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe:
DROGOWE

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
ROBOTY DROGOWE Z DOCELOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHU

B. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE:

1)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
PROJEKT DROGOWY 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Droga

2)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

3)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich, bez tego skrzyżowania, do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
kanalizacja telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.


kanalizacja telekomunikacyjna Telefonii Dialog S.A.


kanalizacja telekomunikacyjna projektowana

4)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
TECHNIKA SANITARNA 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
KANALIZACJA DESZCZOWA.


USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI

5)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI CIEPLNEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI – TECHNOLOGIA. 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Sieć cieplna.

6)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI GAZOWEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI – TECHNOLOGIA. 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Sieć gazowa.

7)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
ELEKTROENERGETYKA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych

8)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Obiekt:
Obiekty kubaturowe

9)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branżowe:
KONSTRUKCJA – PROJEKT ROZBIÓREK

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Obiekty kubaturowe

10)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Droga

11)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich, bez tego skrzyżowania, do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
kanalizacja telekomunikacyjna Telekomunikacji Polskiej S.A.


kanalizacja telekomunikacyjna Telefonii Dialog S.A.


kanalizacja telekomunikacyjna projektowana

12)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
TECHNIKA SANITARNA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
KANALIZACJA DESZCZOWA.


USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI

13)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI CIEPLNEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI – TECHNOLOGIA.

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Sieć cieplna.

14)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI GAZOWEJ Z PROJEKTOWANĄ PRZEBUDOWĄ DROGI – TECHNOLOGIA.

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Sieć gazowa.

15)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
ELEKTROENERGETYKA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Oświetlenie uliczne

16)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
ELEKTROENERGETYKA

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych

17)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
KONSTRUKCJA – PROJEKT ROZBIÓREK

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
Obiekty kubaturowe

18)
Rodzaj opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branżowe:
ZIELEŃ

Przedsięwzięcie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

Zadanie:
Przebudowa ul. Romualda Traugutta – od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

Obiekt:
INWENTARYZACJA ZIELENI


GOSPODARKA DRZEWOSTANEM


PRZESTRZENNY UKŁAD ZIELENI

C. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBMIARU ROBÓT

Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu

od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich bez tego skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Stanisława Moniuszki wraz z tym skrzyżowaniem

D. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z dnia 18.08.2009 r. (znak GKiOŚ.OŚ.VII.7625-18/2009)

Zamawiający informuje, że w celu zapoznania się Wykonawców z zakresem inwestycji, dla której będzie pełniona usługa, zamieścił wyżej wymienione dokumenty i dokumentację projektową na stronie internetowej pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/Traugutt_dok_proj.zip
4. Informacje, w oparciu o które realizowane będzie usługa, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia:

a) Zamawiający mocą podpisanej umowy z Wykonawcą przekaże odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, warunkami umownymi oraz zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego          Warmia – Mazury 2007 – 2013.
b) Wykonawca będzie administrował kontraktem na roboty budowlane w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy Miasto Elbląg.
c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego przedsięwzięcia, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.
d) Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty nadzoru autorskiego, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania zespołów Inżyniera Kontraktu.
e) Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń.
f) Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegał Zamawiającemu. Wykonawca za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.
Wykonawca – jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio Inżynier. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia decyzje z wydelegowanymi w danej branży członkami Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będzie waga problemu – z całym zespołem Zamawiającego na nadzwyczajnych zebraniach.

g) Wykonawca nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do wykonawcy robót, Autorów dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zapewnienia obsługi nadzoru autorskiego projektanta, stanowiącej koszt Inżyniera Kontraktu) oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, bez zatwierdzenia Zamawiającego.

h) Roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej i z demontażem istniejących gazociągów wykona własnym staraniem i na własny koszt Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu.

5.
Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.63.00.00-3
	

	Dodatkowe przedmioty
	□□.□□.□□.□□-□
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak X  wskazać projekt/program: ______________________               nie  FORMCHECKBOX 

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013 Projektu pn.: „Przebudowa ul. Romualda
Traugutta w Elblągu”, który obejmuje roboty związane z realizacją inwestycji, o której mowa w pkt. III. ppkt 1. SIWZ.


[image: image2.jpg]ZP-WZP-45/2010

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):"” OO Nazwa (jezeli dotyczy) "

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: /M . / : Dé / 201 0 (dd/mm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: |

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O

1V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA?

Nazwa: Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inz. Wincenty Kulbacki

Adres pocztowy: ul. Jana lll Sobieskiego 25

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Kraj/wojewodztwo:
Elblag 82-300 Polska/Warmirnsko-Mazurskie

1V.5) Szacunkowa warto$é¢ zaméwienia (bez VAT)”

Wartos¢ 225 342,62 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty” 348 920,00
Oferta z najnizsza cena” 348 920,00 / Oferta z najwyzsza cena” 348 920,00
Waluta: PLN

(Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------=-=-=----

;) Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;j.
) W przypadku gdy wykonawcy wspdlinie ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcow.
W przypadku sktadania ofert cze$ciowych szacunkowa warto$¢ zaméwienia podaje sie dla danej czesci zaméwienia.

W przypadku sktadania ofert cze$ciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zaméwienia, a w przypadku

cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowg wybranej oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.

Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej cze$ci zamdwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen

jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowg oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.
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ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………………….. na podstawie art. …….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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