	 specyfikacja  istotnych   warunków   zamówienia

(SIWZ)

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego 

poniżej 60 000 Euro 

dla robót budowlanych

ogłoszonego przez:

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
Im. Franciszka II Rakoczego 
 ul.  Węgrowska  1
82-300 Elbląg
Na:  Remont ciągów korytarzowych parter budynku szkoły
Nr sprawy: ZP/07/2010
Zatwierdził: DYREKTOR SZKOŁY Iwona Mikulska   w dniu 02.lipiec 2010r.




I

· NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 , zwany dalej „Zamawiający”, 
2. Adres Zamawiającego: ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg

3. REGON: 000212340
4. NIP :  578-10-91-565
5. Tel. 55-  235 63 76        
6. fax: 55-   235 63 76        
7. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia SIWZ:  http://www.umelblag.pl/  www..sp18elblag.pl
      Zamawiający udostępnia na stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami do upływu terminu składania ofert.

8. Godziny pracy Zamawiającego: od 8.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

9. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia, protesty oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

II

· TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej:  60 000 EURO 

III

· OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA

CPV: 45111100-9; 45111220-6; 45262520-2; 45421141-4; 45421000-4; 45262321-7; 45430000-0; 45442100-8;
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń  Parter budynku Szkoły Podstawowej nr 18 polegającym na: pracach rozbiórkowych, wymianie drzwi, naświetli, wykonanie zamurowań i wykonania ścianek G-K, wykonanie gładzi gipsowych,  malowanie ścian i sufitów . Wymiana instalacji elektrycznych  z (demontaż + montaż lamp, wyłączników, gniazd) oraz demontażem i montażem nowych rozdzielni [parter] z ułożeniem zasilań do klas lekcyjnych
2. Szczegóły wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia zawarte są w przedmiarach będących załącznikiem do SIWZ w wersji elektronicznej lub udostępnionych do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego.

3. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, normy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. /Dz.U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm./ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, z należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy dla całości robót licząc od dnia odbioru końcowego robót. 
6. Zamawiający nie określa w SIWZ, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. 

7. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 – Kodeksu Cywilnego.

8. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% wynagrodzenia umownego przypadającego za realizowany etap robót.

9. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie końcowego protokołu odbioru robot.

IV

· TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Wymagany termin realizacji zamówienia:
·  Zamawiający udostępni pomieszczenia od 16 lipca 2010 r 
· wszystkie prace bezzwględnie należy zakończyć do dnia 27 sierpna  2010 roku.

V

· OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej w dalszej części SIWZ ustawą, tj. warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.);
oceny spełniania powyższych warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI SIWZ;

Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3  ustawy, na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczenie, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ (łącznie z projektem Umowy) i przyjmuje je bez zastrzeżeń – zamieszczone w druku oferty.

3. Oświadczenie, że uważa się za związanego ofertą – zamieszczone w druku oferty.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia, że Wykonawca może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć  z tego tytułu dokumenty (oświadczenia od zleceniodawcy) potwierdzające , że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeżeli wykonawca wykaże,  iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonał minimum 2 prace zbliżone zakresem i wartością do robót objętych przedmiotem zamówienia (warunek wartości robót zostanie uznany a spełniony, gdy wykazane roboty będą o wartościach większych niż 80% wartości oferty Wykonawcy) - Załącznik nr 4.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – Załącznik nr 5

7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w części VI pkt. 6 SIWZ, należy złożyć z ofertą decyzje o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

8. Wykaz podmiotów (podwykonawców) – Załącznik nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz składają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W wykazie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 

UWAGA

1. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to kopia winna być pisemnie potwierdzona przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy za zgodność z oryginałem (z wyjątkiem pełnomocnictwa – patrz część X B pkt 5).

2. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zamawiający żąda wskazania podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie części zamówienia powierza podwykonawcom.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

VII

· INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem 
"Zapytanie do przetargu nieograniczonego  na REMONT CIĄGÓW KORYTARZOWYCH  PARTER BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 18 im. Franciszka Rakoczego II    w Elblągu,ul.Węgrowska 1. Nr sprawy ZP/07/2010”. 
3. Wyjaśnienie zostanie udzielone jeżeli „Zapytanie" wpłynie na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać wykonawców, celem wyjaśnienia treści SIWZ.

6. Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert, może zmodyfikować treść SIWZ.

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeśli uzna, iż w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

9. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

10. Wszelkie modyfikacje  treści SIWZ (w tym załączniki) muszą być uwzględnione przy składaniu oferty i w ostatecznej wersji SIWZ.

11. Osobą  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  jest :
Dyrektor Szkoły Iwona Mikulska , w godzinach 0900 – 1200  
VIII

· WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX

· TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X

· OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej na „Formularzu oferty - ”(Załącznik Nr 2 do SIWZ) i musi zawierać ;

1) ofertę cenową,

2) kosztorys ofertowy szczegółowy (należy podać: R-g, zysk, koszty pośrednie, koszty zakupu oraz ceny jednostkowe materiałów i sprzętu)
2. Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim.
3. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Oferta winna być sporządzona na maszynie do pisania, na komputerze lub ręcznie, pismem czytelnym, np. długopisem, atramentem, tuszem lub innym trwałym sposobem.
5. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane stronice oferty wraz z Załącznikami były ponumerowane. Ofert powinna posiadać wykaz dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.
7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z wyraźnym dopiskiem: 
	Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na REMONT  CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER BUDYNKU Szkoły Podstawowej Nr 18 w Elblągu, ul.  Węgrowska  1. Nr sprawy ZP/07/2010”

Nie otwierać przed godziną 10:00, dnia 15.07. 2010r.


     Koperta z ofertą winna być opatrzona w dane Wykonawcy.

9. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10. Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.Spółka cywilna, Konsorcjum) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i takie pełnomocnictwo szczególne należy dołączyć do oferty.
11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę, opieczętowane oraz opatrzone datą zmiany.

12. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione:
· Załącznik Nr 1–  Kosztorys ofertowy,

· Załącznik Nr 2 – Formularz oferty, łącznie z projektem umowy,

· Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 p.z.p.i 22 ust.1 pkt.1÷3, 

· Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych, 

· Załącznik Nr 5 -  Wykaz osób uczestniczących  w wykonywaniu zamówienia, 

· Załącznik Nr 6 -  Wykaz podmiotów, podwykonawców (jeżeli dotyczy),

13. Do oferty należy dołączyć dokumenty i materiały określone w części VI SIWZ oraz części VII pkt. 10.
 UWAGA:

Wykonawca może wykorzystać załączone do SIWZ druki przygotowane przez Zamawiającego (formularz oferty oraz inne Załączniki). W przypadku przygotowania oferty lub złożenia oświadczeń na własnych formularzach muszą one bezwzględnie zawierać wszystkie rubryki i treść zamieszczone w załączonych do SIWZ wzorach. Ofety Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
XI

· Miejsce ORAZ termin składania I OTWARCIA ofert
1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu:   SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18 im: Franciszka Rakoczego II  ul.  Węgrowska 1w Elblągu, nie później niż do dnia 15.07.2010 r., godz. 10:00.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego -   Szkoła Podstawowa Nr 18  NR 4, ul Węgrowska  1w Elblągu, potwierdzona przez Zamawiajacego.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 15.07.2010r.o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego  Biuro Dyrektora Szkoły ul. Węgrowska 1w Elblągu.
4. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Po otwarciu każdej oferty, do wiadomości zebranych podaje się nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczace ceny oferty.

7. Na posiedzeniu niejawnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. Dodatkowe wyjaśnienia, winny być udzielane na piśmie.

8. Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria podane w części XIII. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. 
XII

· OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę  oferty  należy  obliczyć  sporządzając  kosztorys  ofertowy  opracowany  na  podstawie przedmiarów robót, stanowiącym załączniki Nr 1 do SIWZ. Kolejność pozycji kosztorysowych musi być zgodna z książką przedmiarów.  Kosztorys ofertowy należy sporządzić w następujący sposób:
a) Kosztorys ofertowy: musi zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ, musi zawierać tabelę elementów scalonych, musi zawierać oddzielną informację o danych  wyjściowych do kosztorysowania (i od czego liczone), w oparciu o które Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy (robocizna, zysk, koszty pośrednie, koszty zakupu, ceny jednostkowe materiałów i sprzętu i inne jeśli występują),
b) cena kosztorysowa musi być sumą cen poszczególnych pozycji, zawartych w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
c) cena kosztorysowa  każdej  pozycji  kosztorysu ofertowego  musi stanowić iloczyn  ceny jednostkowej robót dla tej pozycji i ilości jednostek przedmiarowych tych robót,
d) cena jednostkowa:
musi  uwzględniać: wszystkie koszty robocizny,  materiałów, pracy  sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk, ceny jednostkowe nie mogą uwzględniać podatku VAT.

2. Każda cena, o której mowa w pkt XII.1. b), c) i d) musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą o cenach (Dz. U. 2001, nr 97, póz. 1050 z późn. zm.).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym nie ujęte w przedmiarze, a niezbędne do wykonania zadania, tj. (dostawy wody, usuwania ścieków, wywozu śmieci, organizacji zaplecza socjalnego, oświetlenia, zasilania w energię elektryczną, telefonu dozorowania itp.).
4. Cena ofert powinna określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia.
5. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.
6. Cenę oferty należy podać wyodrębniając cenę netto wykonania zamówienia, stawkę i kwotę podatku VAT, cenę brutto (z VAT) wykonania zamówienia.
7. Cena nie podlega waloryzacji.
8. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN
XIII

· OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.


	Nr kryterium
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium %
	Maksymalna ilość punktów

	1.
	Cena
	100
	100


2.
Sposób obliczania wartości punktowej:

 - Kryterium – cena - oceniane będzie jak niżej:

C=  C min x 100 : Co

gdzie:

C         – wartość punktowa  kryterium ceny

Cmin   – najniższa cena ze złożonych ofert

100      -  maksymalna wartość punktowa możliwa do uzyskania w kryterium cena
Co        – cena ocenianej oferty

Punkty liczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, nie później jednak niż w okresie związania ofertą.
XIV

· INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem zapisu art. 94 ust. 1a ustaw Pzp.

2. Osoba podpisująca umowę powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
XV

· WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Bez zabezpieczenia 

XVI

· ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówiEnia publicznego na takich warunkach .

Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik niniejszej SIWZ.
XVII 
· Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
W przedmiotowym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 
XVIII

· OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX

· MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje.

XX

· INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH LUB UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 5, 6 I 7, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień dodatkowych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

XXI

· OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XVII

· ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ
sp18elblag.sekretariat@wp.pl
XXIII

· INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWDZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

Wszelkie rozliczenia Zamawiający prowadził  będzie z Wykonawcą w PLN (złotych polskich). 

XXIV

· JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ:
A) INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,

B) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH,

C) INFORMACJE, KTÓRE SPOŚRÓD KRYTERIÓW OCENY OFERT BĘDĄ STOSOWANE W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje.

XXV

· wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiajacy przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1   - Przedmiary robót

Załącznik nr 2   - Formularz oferty

Załącznik nr 3   - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 p.z.p.i 22 ust.1 pkt.1÷3

Załącznik nr 4   – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5   - Wykaz osób uczestniczących  w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 6   - Wykaz podwykonawców  

Załącznik nr 2
O F E R T A

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 


.............................

Nazwa firmy

............................
Adres firmy                                                                                     

............................  

REGON                                                                                    

............................
NIP

............................
Nr telefonu z numerem kierunkowym


...........................
Fax

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „REMONT CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER  BUDYNKU SZKOŁY   ul.:  Węgrowska  1”
składam/y* ofertę za cenę:

(Wartość umowy)  kwotę netto :                            PLN  słownie złotych: ..................................................... PLN + podatek VAT w wysokości 22%

(Wartość całej umowy)  kwota brutto : ........................... PLN słownie złotych : ........................................ PLN

w tym podatek VAT w kwocie : ................................... PLN

      Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
1. Zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia;

1.1 Gwarantujemy wykonanie całego zamówienia,
1.2 Gwarantujemy udzielenie 24 miesięcy gwarancji dla całości robót,
1.3 Gwarantujemy udzielenie rękojmi na okres 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ  - 30 dni.

4. Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzamy wykonać:

· wyłącznie siłami własnymi *

· siłami własnymi i podwykonawców wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ*.

* (niepotrzebne skreślić – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ)

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, zobowiązujemy się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% wynagrodzenia umownego przypadającego za realizowany etap robót.

8. Oświadczamy, iż akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy o treści:

Projekt umowy  
 UMOWA nr …………………………..
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. 2007, Nr 223 poz.1655 ze zm.)

w dniu  .....................................  roku w Elblągu, pomiędzy:

.............................................................................................................................................................
NIP:  .................................,  REGON: .....................................................
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez ......................................................   

a

firmą .............................................................................................................................................................  

z siedzibą  ......................................................................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. .............................................................  -  ..............................................................

2. .............................................................  -  ..............................................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Zakres umowy

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pod nazwą: „REMONT  CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 MIEJSKIEGO NR 4, ul.:  Węgrowska  1”
1. Umowa obejmuje roboty budowlane
2. Roboty będą zrealizowane w oparciu o przedmiary robót, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie Prawa Budowlanego.

3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem ustalają przedmiary robót, na podstawie których została przygotowana oferta. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości:

kwota netto : ................................ zł  słownie netto zł. ..................................................................................

kwota brutto: ........................... zł. słownie brutto zł. ................................................................................ podatek VAT 22% w wysokości ............................ zł.

2. Kwota określona w § 2 ust.1 umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania materiały budowlane,  roboty  przygotowawcze i porządkowe.

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia za wyjątkiem okoliczności wymienionych w § 6 ust.1.

4. Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz SIWZ wynagrodzenie nie przysługuje.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zadania w przypadku braku wystarczających środków finansowych.

§ 3.

Terminy

1. Ustala się termin realizacji robot: 

    Rozpoczęcie –  ….07.2010.r

    Zakończenie – 28.08.2010 r.
2. W przypadku zaistnienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a mających wpływ na opóźnienie w realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do zrealizowania zamówienia.

3. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowo - czasowo - finansowy robót dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy. Ze strony Zamawiającego harmonogram zatwierdzi Inspektor Nadzoru robót budowlanych.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu ….07.2010 r.
2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie……………………………..

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w osobie:

· .............................................................................  – upr. Bud. Nr ........................................................
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez  Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń , uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie  technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.    

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi* lub siłami własnymi i następujących podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej:*

· ..................................................................................... zakres ............................................................. 

· ..................................................................................... zakres ............................................................. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych we własnym zakresie. Zastosowane materiały będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich normach lub aprobatach technicznych, posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego do zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art.647' – K.c. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonawstwo robót przez podwykonawców nie wymienionych w § 5 ust. 3 umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 6.

Rozliczanie robót

1. Zaistniałe przypadki robót koniecznych muszą być każdorazowo uzgadniane na piśmie z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót.

2. Dla zaistniałych robót koniecznych Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, a w przypadku ustalonej ceny jednostkowej sporządzi jej kalkulację stosując parametry ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania. 

3. Roboty dodatkowe zlecone mogą być jedynie w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Tryb postępowania przy zlecaniu robót dodatkowych i uzupełniających: 

1) Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i uzupełniające wpisem do dziennika budowy,

2) Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru spiszą protokół konieczności,

3) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego ,

4) protokół konieczności wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

5) podpisana przez obie strony umowa na roboty dodatkowe i uzupełniające stanowi podstawę do        rozpoczęcia robót.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót. Wartość umowna zostanie pomniejszona o kwotę na jaką roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym wykonawcy robót.

7. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu działania siły wyższej.
§7.

Gwarancja

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy dla całości robót, licząc od daty odbioru. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego, nie dłużej niż 7 dni roboczych, usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji.

3.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąża Wykonawcę. 

                                                                                    § 8.

Płatności

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiana przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu re​alizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego od​bioru robót oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich na rachunek podwykonawców. 

6. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 9.

Odbiory robót

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót.

2. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1)  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru na 3 dni przed zakończeniem robót,     

2)  Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe do 5 dni od daty zakończenia robót,

3) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć to Zamawiający, przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, 

4) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót,

5) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy, 

6)  Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony,

7)  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia 

         Zamawiający może: 

          - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli te wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,

      - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8) W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiają​cego w protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, Wy​konawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.
§ 10.

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

 1)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto , określonego w § 2 umowy  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego w końcowym protokole odbioru robót na usunięcie wad lub usterek,

c) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 umowy.

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku :

a) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

b) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, z wyjątkiem okoliczności odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji. 

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robot w sposób niestaranny.

3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.
§ 11.

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

    1)  Wykonawcy  gdy :

a)   Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. 

   2)  Zamawiającemu gdy:

a)   Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 5 dni ,

b)   ogłoszono upadłość Wykonawcy lub rozwiązano firmę Wykonawcy, bądź wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

2.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji .

3.  W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót,

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

3) Wykonawca usunie z terenu budowy i z jej zaplecza, urządzenia oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające,

5) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót, 

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór 
§ 12.

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

2. Nieważne, z mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego lub odbiegały od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 13.

Integralną część umowy stanowią:

1) Kosztorys ofertowy.

2) SIWZ.

                WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY :

.......................................................                                                    ........................................................ 

*   pozostawiony zostanie zapis zgodny z oświadczeniem Wykonawcy, zawartym w jego ofercie.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia objętego niniejszym przetargiem zobowiązujemy się do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
10. W przypadku wygrania przetargu, zobowiązujemy się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% wynagrodzenia umownego przypadającego za realizowany etap robót.

11. Przedkładamy wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty jako   załączniki do naszej oferty. Oferta posiada…............ stron. Wszystkie strony oferty zostały trwale złączone i  ponumerowane. Oferta zawiera spis treści z numerami stron.

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest pani/pan ........................................... telefon  kontaktowy  ..................................
 PODPISANO

.........................................................                                                            ................................................

                   ( Pieczątka firmowa )                                                                                                                                   ( upełnomocniony  przedstawiciel )

...................... , dnia .......................................                              

  Załącznikami do niniejszej oferty są :

Załącznik nr 3
Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu przez niego warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r(Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

WYKONAWCA :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy oraz jego pieczęć firmowa , adresowa

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

REMONT  CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ Nr 18 w Elblągu , ul.  Węgrowska  1
OŚWIADCZAMY , ŻE :

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania zakresu objętego zamówieniem;

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

..................................................... , dnia ...............................

.........................................................................

                                                                                                Podpisy i pieczątki imienne  osób uprawnionych

Załącznik nr 4
WYKONAWCA :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy oraz jego pieczęć firmowa , adresowa

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

REMONT  CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18  
W ELBLĄGU , ul.Węgrowska 1
Załączamy:

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

	1.
	Przedmiot umowy
	

	
	Kraj
	

	
	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty
	

	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty
	

	
	Zakres zamówienia
	

	
	Całkowita wartość zamówienia
	

	
	Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę
	

	
	Daty wykonania robót 

(od – do)
	

	2.
	Przedmiot umowy
	

	
	Kraj
	

	
	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty
	

	
	Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty
	

	
	Zakres zamówienia
	

	
	Całkowita wartość zamówienia
	

	
	Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę
	

	
	Daty wykonania robót 

(od – do)
	


powtórzyć tabelę w razie konieczności
Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

................................................................................

Data, podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych 

Załącznik nr 5 
WYKONAWCA :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy oraz jego pieczęć firmowa , adresowa

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

REMONT  CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 ul Węgrowska 1
Załączamy:

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych czynności


	Posiadane kwalifikacje zawodowe, wykształcenie
	Doświadczenie zawodowe (ogółem lat)
	Numer uprawnień

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

................................................................................

Data , podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych 

Załącznik nr 6 

WYKONAWCA :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy oraz jego pieczęć firmowa , adresowa

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

REMONT  CIĄGÓW KORYTARZOWYCH PARTER BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 ul.:  WĘGROWSKA  1
Załączamy:

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW) 

	1.
	Nazwa podmiotu


	

	
	Zakres czynności powierzonych do wykonania


	

	2.
	Nazwa podmiotu


	

	
	Zakres czynności powierzonych do wykonania


	


 powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................

                                                                  (data i podpis osoby uprawnionej 

                                                                           do reprezentacji Wykonawcy)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18 


Im. Franciszka II Rakoczego 


ul.  Węgrowska  1


82-300 Elbląg








2
8

