ZP-WZP-56/2009
           







 ZP-403
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          ZP-305
RZP.271.22.2015.AS
           









	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA

X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X             Numer ogłoszenia w BZP:          85185 - 2015                                           nie  FORMCHECKBOX 


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak  X    
nie   FORMCHECKBOX 

   


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu


	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                  Dostawy  FORMCHECKBOX 
                    Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. 
Przedmiot zamówienia:

Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu.

Przedmiot główny:

CPV:
45.26.27.00-8      

Nazewnictwo wg CPV:
Przebudowa budynków

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejących pomieszczeń I piętra oraz adaptacja strychu znajdującego się na II piętrze na pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenie pralni i suszarni.

Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Maluch 2015.

2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez Firmę Projektowo - Consultingową PROCON ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, składająca się z:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1) PRZEDMIARY ROBÓT:

a) RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT - DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

b) RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń I piętra oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze

BRANŻA: Elektryczna

ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4
c) RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: Instalacja centralnego ogrzewania
ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

d) RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: Instalacja gazowa
ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

e) RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: Instalacja wentylacyjna
ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

f) RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

Zamawiający informuje, że przedmiary robót wymienione w pkt 1) stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

2) PROJEKTY:

a) RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

ADRES: 82-300 ELBLĄG, ul. ASNYKA nr 4

INWESTOR : ŻŁOBEK MIEJSKI nr 2 w Elblągu 82-300 ELBLĄG, ul. Asnyka nr 4
b) RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - ZAMIENNY

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

c) RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - ZAMIENNY

ZADANIE: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń I piętra oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze
BRANŻA: Elektryczna

ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4
d) RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - ZAMIENNY

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: SANITARNA - instalacja wodociągowa z zestawem wodomierza głównego , kanalizacji sanitarnej, ogrzewcza, wentylacyjna, gazowa
ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

1) RODZAJ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

2) RODZAJ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ZADANIE: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń I piętra oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne i gospodarcze
BRANŻA: Elektryczna

ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

3) RODZAJ OPRACOWANIA: Branża sanitarna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ZADANIE: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA POM. ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

BRANŻA SANITARNA

ADRES: ŻŁOBEK MIEJSKI Nr 2 82-300 ELBLĄG, ul. A. Asnyka 4

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. ppkt 2) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ.

3. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) przebudowę klatki schodowej,

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przebudowywanych pomieszczeniach,

d) docieplenie dachu,

e) wykonanie nowych izolacji pionowych i poziomych,

f) przebudowę pomieszczeń I piętra,

g) remont tarasów na I piętrze,

h) adaptację poddasza na pomieszczenia socjalne oraz administracyjne,

i) przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej oraz alarmowej, telefonicznej i komputerowej w nowych pomieszczeniach,

j) przebudowę i modernizację instalacji sanitarnych (co., gazowych, wentylacji, wodno -kanalizacyjnych).

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania.

6. Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do
wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót,
roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa
wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie,
zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty dopuszczenia do
czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe, itp.

a) Wykonane roboty rozliczane będą obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z kosztorysem ofertowym,

c) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się lub zwiększyła w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem powykonawczym, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

d) za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

7. Zamawiający wymaga, aby elementy przedmiotu zamówienia zostały zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z § 9 ust. 1 i ust. 2 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym, na terenie żłobka.

9. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

10. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.

12. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, przedłużony o 1 miesiąc, obejmującego:   

-
ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,

- ubezpieczenie wobec osób trzecich.  

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.

13. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.

14. Roboty budowlane będą realizowane w obiekcie czynnym, w związku z tym harmonogram w zakresie robót budowlanych musi być zatwierdzony przez Koordynatora inspektorów oraz Użytkownika - Panią Dyrektor Żłobka. Wykonywanie robót budowlanych nie może zakłócać pracy żłobka.

15. Wykonawca musi przewidzieć możliwość pracy w systemie dwuzmianowym.

16. Ze względu na obecność małych dzieci w obiekcie Wykonawca musi przewidzieć prowadzenie większości robót emitujących hałas w godzinach popołudniowych.

17. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót objętych umową, w uzgodnieniu z Koordynatorem inspektorów i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

18. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.26.27.00-8
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: ……………………………………………………………………………………………………
nie X



 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     13 /08 /2015 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: (((6

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: (((4

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PRZEMYSŁÓWKA 03 Antoni Klecha




	Adres pocztowy:

ul. Żytnia 1


	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Kraj/województwo:

Polska/
warmińsko-mazurskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość   921 301,33 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 


	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  1 107 347,35
Oferta z najniższą ceną5)  1 035 667,77 / Oferta z najwyższą ceną5)  1 222 700,05
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
1) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie .................................................... na podstawie art. …… ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................








1/4
4
6/7

