ZP-WZP-56/2009
           







 ZP-403
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ________________________                                          ZP-305
DON-ZP.271.35.2014.AD          









	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


               OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
    


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X             Numer ogłoszenia w BZP:   159863– 2014                                         nie  FORMCHECKBOX 


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak   FORMCHECKBOX 
      nie  X
   


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:                                                           Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                               FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                               FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                                      FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                       FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
               Dostawy  FORMCHECKBOX 
                    Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu

Przedmiot główny:

CPV: 71.54.00.00-5
Nazewnictwo wg CPV: Usługi zarządzania budową

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji (Projektu) Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu.

2. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje:

A. wykonanie analizy dokumentacji projektowej wraz z dokumentami i opracowaniami, o których mowa w ust. 2 wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, oraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i sporządzenie raportu z tej analizy pod kątem prawidłowości tej dokumentacji, przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji technicznych oraz wyegzekwowanie naniesienia przez projektanta niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych,

B. uczestnictwo w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w szczególności poprzez przygotowanie wyjaśnień wykonawcom robót, weryfikację ofert wykonawców na roboty budowlane,

C. przygotowanie procesu inwestycyjnego: Wykonawca (Inżynier) będzie uczestniczył w przygotowaniu procesu inwestycyjnego,

D. zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Budowy, w tym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz prowadzenie bieżących rozliczeń (w trakcie trwania inwestycji, o której mowa w ust. 1 wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

E. końcowe rozliczenie inwestycji i przygotowania przekazania środków trwałych,

F. obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

3. Szczegółowy zakres zamówienia Wykonawcy (Inżyniera) obejmuje:

1. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

A. Powołanie Zespołu Inżyniera Budowy w minimalnym składzie j.n.:

- Kierownik Zespołu/Inspektor nadzoru robót drogowych: posiadający wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi 

B. Analiza, weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 3  pkt A wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, w tym m.in.:

- 
Sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej projektów wykonawczych i budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spójności w/w elementów oraz kompletności z punktu widzenia celu któremu mają służyć. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca (Inżynier) wyegzekwuje od projektanta naniesienie poprawek w ramach nadzoru autorskiego.

- 
Analiza zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej i wyszczególnionych w przedmiarach pod kątem możliwości wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ujętym w dokumentacji niezbędnym zakresie robót lub jego niespójności z przedmiarami, Wykonawca (Inżynier) wyegzekwuje od projektanta naniesienie poprawek w ramach nadzoru autorskiego.

- 
Sprawdzenie kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych organów i instytucji wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących przepisów. W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwoleń Wykonawca (Inżynier) zobowiązany będzie do uzyskania brakujących lub uaktualnienia przedmiotowych uzgodnień, opinii, pozwoleń we własnym zakresie. 

- 
Sprawdzenie kompletności zawartości merytorycznej projektów wykonawczych i budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spełnienia wymagań i warunków określonych w zezwoleniach właściwych organów i instytucji, uzgodnieniach firm branżowych wynikających z warunków technicznych.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca (Inżynier) wyegzekwuje od projektanta naniesienie poprawek w ramach nadzoru autorskiego

- 
Analiza, weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji projektowej musi być wykonana przez osobę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi niezależną od autora projektu. 

oraz przekazanie raportu zawierającego wnioski i uwagi z oceny dokumentacji projektowej w zakresie potrzeb ewentualnych korekt w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji od Zamawiającego.

C.
Wykonawca (Inżynier) jest odpowiedzialny za przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonawcy robót.

D.
Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego na roboty budowlane związanego z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ m.in. poprzez przygotowanie treści wyjaśnień wykonawcom w trakcie trwania postępowania przetargowego, sprawdzenie poprawności wyliczenia wartości oferty z kosztorysem ofertowym, złożonym przez każdego z wykonawców w w/w postępowaniu przetargowym.

E.
Przekazanie wykonawcy robót terenu budowy oraz zarejestrowanie Dziennika Budowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Powiadomienie o rozpoczęciu robót firm branżowych, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji.

F.
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz postanowień wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

G.
Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i koordynacja robót w przypadku kiedy firmy te będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji.

H.
Wykonawca (Inżynier) zobowiązany będzie wyegzekwować od wykonawcy robót harmonogramu robót oraz do przedłożenia harmonogramu wraz ze swoją opinią Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu od wykonawcy robót.

I.
Zaproponowanie etapowania robót budowlanych wraz z przedstawieniem zakresu i analizy finansowej dla całego zakresu objętego dokumentacją projektową w oparciu o informacje planów budżetu Zamawiającego.

J.
Zorganizowanie i prowadzenie Rad Budowy minimum raz w miesiącu dla zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 

K.
Sporządzenie wszelkich niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań i rozliczeń w trakcie i po wykonaniu zadania.

L.
Kontrola laboratorium wykonawcy robót i źródeł pozyskania materiałów.

M.
Wykonawca (Inżynier) uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca (Inżynier) zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania.

N.
Sprawdzanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur przejściowych przedkładanych przez wykonawcę robót dla zadania określonego w § 1 ust. 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

O.
Dopilnowanie wykonania przez wykonawcę robót właściwej obsługi geodezyjnej dla zadania określonego w § 1 ust. 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Nadzór nad sprawowaniem obsługi geodezyjnej. Dopilnowanie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

P.
Dokonanie przy udziale Zamawiającego odbioru końcowego dla zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Wykonawca (Inżynier) potwierdzi zgłoszoną przez wykonawcę robót gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami) oraz dokumentację powykonawczą.

Q.
Sprawdzenie i zatwierdzenie do zapłaty faktury końcowej, przedłożonej przez wykonawcę robót, dokonanie rozliczenia końcowego zadania, w tym przygotowanie przekazania środków trwałych (w sposób uzgodniony z Zamawiającym).

R.
Wykonawca (Inżynier) weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.

S.
Wykonawca (Inżynier) będzie współpracował z Zamawiającym w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przygotowania postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia na roboty dodatkowe/konieczne niezbędne do realizacji inwestycji, o którym mowa w § 1 wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

T.
Wykonawca (Inżynier) będzie opiniował i potwierdzał składanie przez wykonawcę robót dokumenty dotyczące realizacji robót koniecznych, dodatkowych i zamiennych.

U.
Wykonawca (Inżynier) będzie organizował przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca (Inżynier) zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonania robót, związanych z realizacją inwestycji.

V.
Wykonawca (Inżynier) zobowiązany jest do wyegzekwowania od wykonawcy robót niezbędnych dokumentów (oraz przekazanie swojej opinii) w sprawie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczących Podwykonawców. Powyższy zakres określony zostanie w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca (Inżynier) zobowiązany będzie do m.in.:

- 
Wyegzekwowania od wykonawcy robót przedłożenia projektu umowy z podwykonawcami

-
Przekazania Zamawiającemu opinii do projektu umowy o podwykonawstwo pod kątem obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

-
Wyegzekwowania przekazania od wykonawcy robót poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi. Umowa ta powinna zawierać uwagi Inżyniera Budowy i Zamawiającego wniesione na etapie projektu tej umowy

-
Przygotowania opinii o bezpośrednią (przez Zamawiającego) zapłatę wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy zaakceptowanej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę robót, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

-
Przygotowania wniosków i opinii w celu naliczenia kar umownych zgodnie z odrębną umową podpisaną z wykonawcą robót budowlanych.

W.
Wykonawca (Inżynier) zapewni obsługę nadzoru autorskiego przez projektanta – autorów dokumentacji projektowych, o których mowa w § 1 ust. 2. wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego uwzględniając poniższe informacje:

- koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Wykonawcy (Inżyniera),

- zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie wszystkie zadania wynikające z obowiązków pełnienia nadzoru autorskiego określonych w Prawie budowlanym,

- Wykonawca (Inżynier) na czas realizacji robót budowlanych zawrze umowę z autorem dokumentacji projektowej na pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca (Inżynier) nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w stosunku do wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej (z wyłączeniem zapewnienia obsługi nadzoru autorskiego projektanta, stanowiącej koszt Wykonawcy (Inżyniera)) oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego.

3.
W przypadku wystąpienia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca (Inżynier) będzie potwierdzał konieczność wystąpienia takich robót oraz opiniował i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych realizującego inwestycję protokół wykonania tych robót. Forma oceny materiałów przekazanych przez Wykonawcę oraz sposób postępowania Wykonawca (Inżynier) uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca (Inżynier) zobowiązany będzie każdorazowo przedkładać Zamawiającemu oceniony jak wyżej protokół wykonania robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych w terminie nie później niż 7 dni robocze od daty złożenia go przez wykonawcę robót do Inżyniera Budowy.

4.
Wykonawcy (Inżynierowi) nie przysługuje wzrost wynagrodzenia z tytułu realizacji przez wykonawcę inwestycji robót koniecznych, dodatkowych i zamiennych.

5.
Wykonawca (Inżynier) zobowiązuje się do przedstawienia do 10 dni od daty podpisania umowy jako załącznik polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy (Inżyniera).

6.
Zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Budowy rozpoczyna się w momencie podpisania umowy z Wykonawcą (Inżynierem).

5. Zadanie inwestycyjne wymienione w ppkt 1. realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową pn.: Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu, wykonaną przez Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Górne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg zawierającą nw. elementy:

A. PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY


OBIEKT: 
PRZEPUST STALOWY Z BLACHY FALISTEJ NA POTOKU KAMIENICA KM 7+876

ADRES:
DROGA POWIATOWA 1129N UL. FORMBORSKA, W KM 0+135 W ELBLĄGU, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE POW. ELBLĄSKI, GM. PASŁĘK

DZIAŁKI NR: 224/2, 224/3, OBRĘB ŁĘCZE


13, 5/2, 223/1, 223/2 OBRĘB 34 ELBLĄG

INWESTOR: GMINA-MIASTO ELBLĄG UL. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 ELBLĄG

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. FROMBORSKIEJ W ELBLĄGU

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 




    

Projekt przebudowy przepustu

Opinia geotechniczna

Operat wodnoprawny

Przedmiar robót

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Zamawiający informuje, że w celu zapoznania się Wykonawców z zakresem inwestycji, dla której będzie pełniona usługa, zamieścił wyżej wymieniony projekt na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_35.zip
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.54.00.00-5
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak  FORMCHECKBOX 
 wskazać projekt/program: ____________________        nie X


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     01 /09 /2014 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 1

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH GRZEGORZ WALCZAK

	Adres pocztowy: Gronowo Górne, ul. Agatowa 131

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Kraj/województwo: Polska/warmińsko-mazurskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość  15 000,00  PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4) 8 610,00
Oferta z najniższą ceną5)  8 610,00 / 85 485,00 Oferta z najwyższą ceną5) 
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------


) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie .................................................... na podstawie art. …… ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................








1/4
4
4/5

