Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

ZAMÓWIENIA

X	Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? tak X Numer ogłoszenia w BZP: 242014 – 2014 nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? tak X nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Gmina – Miasto Elbląg |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres pocztowy: ul. Łączności 1 |  |  |
| Miejscowość: Elbląg | Kod pocztowy: 82-300 | Województwo: warmińsko-mazurskie |
| Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33 34 |  |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego X Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić): Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska-Zajazd-Krasny Las od km 0+000 do km 1+000” |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane X Dostawy Usługi |  |  |
| II.3) Określenie przedmiotu zamówienia - Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las od km 0+000 do km 1+000” Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40 - 2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe - Zakres zamówienia. Zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, obejmuje między innymi: - Budowę ciągu pieszo-rowerowego - Remont i regulacja zjazdów - Budowa oświetlenia ulicznego - Budowa kanału teletechnicznego - Wycinka drzew kolidujących z budową - Organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD) - Przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - Przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 0+095 Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu” realizowanej w ramach inwestycji zapisanej w uchwale budżetowej Nr XX/521/2012 z dnia 28.12.2012 r. Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2013 pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las”, wykonany w 2013 r. na zlecenie Zamawiającego przez firmę Arkas – Projekt z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 75A budynek B, 10-460 Olsztyn. Dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe Arkas-Projekt Sp. z o.o. sp.k. została sporządzona dla odcinka od rzeki Babicy (koniec wcześniej wykonanego ciągu pieszo rowerowego) do skrzyżowania na wysokości ulicy Stanisława Lema – długość około 3 km. Z uwagi na etapowanie robót objętych dokumentacją projektową przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót określonego dokumentacją projektową na odcinku od rzeki Babica do zjazdu zlokalizowanego na wysokości ulicy Leona Kruczkowskiego. Dokumentacja projektowa - Przedmiar robót 1) PRZEDMIAR ZBIORCZE ZESTAWIENIE BRANŻ Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. B. Projekty - Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ Branża: Drogowa - Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ Branża: Elektryczna - Stadium projektu: Projekt Budowlany Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT BUDOWLANU BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ Branża: Telekomunikacyjna - Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI WRAZ Z URZĄDZENIAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY Branża: ZIELEŃ - Obiekt budowlany: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu” / realizowanej w ramach inwestycji zapisanej w uchwale budżetowej Nr XX/521/2012 z dnia 28.12.2012r. Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2013pn. „Budowa ciągu pieszo –rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: OPINIA GEOTECHNICZNA Branża: GEOTECHNIKA - Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Branża: Wielobranżowa - Stadium projektu: Projekt wykonawczy Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ Branża: Drogowa - Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ Branża: Energetyczna - Stadium projektu: Projekt wykonawczy Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ Branża: Telekomunikacyjna - Stadium projektu: Projekt wykonawczy Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: Projekt przebudowy przepustu Branża: Drogowa - Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PLAN WYRĘBU Branża: ZIELEŃ - Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ZIELENI I URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY Branża: ZIELEŃ - Stadium projektu: Projekt wykonawczy Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Wielobranżowa - Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” Nawa opracowania: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Branża: Drogowa Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt B. stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego robót. - W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. - Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje m.in.: - Budowę ciągu pieszo-rowerowego, - Remont i regulacja zjazdów, - Budowa oświetlenia ulicznego, - Budowa kanału teletechnicznego, - Wycinka drzew kolidujących z budową, - Organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD), - Przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosić będzie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. - Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. - Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania: Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: - ustawowych zmian przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT oraz związanej z tym zmiany kwoty wynagrodzenia, określonej w § 2 ust. 1 wzoru Umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, - zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, - zmian danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy - konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, - działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienia znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. e) konieczności zwiększenia wartości wynagrodzenia na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6 pkt C. wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. f) konieczności zwiększenia wartości wynagrodzenia na skutek zmiany zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowane. |  |  |
| II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |  |  |
|  | Słownik główny |  |  |
| Główny przedmiot | 45.23.31.40 - 2 |  |  |
| Dodatkowe przedmioty |  |  |  |

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

| Przetarg nieograniczony X Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny |  | Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |

III.2) Informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak wskazać projekt/program nie X

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1)     Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________

| IV.1) Data udzielenia zamówienia: 03 /09 /2014 (dd/mm/rrrr) |  |  |
| --- | --- | --- |
| IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2 |  |  |
| IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0 |  |  |
| IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) |  |  |
| Nazwa: Skanska S.A. |  |  |
| Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajączka 9 |  |  |
| Miejscowość: Warszawa | Kod pocztowy: 01-518 | Kraj/województwo: Polska/mazowieckie |
| IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3) Wartość 2 102 058,35 PLN |  |  |
| IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ |  |  |
| Cena wybranej oferty4) 1 433 003,06 zł Oferta z najniższą ceną5) 1 433 003,06 / Oferta z najwyższą ceną5) 1 594 843,00 Waluta: PLN |  |  |

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

ZAŁĄCZNIK  I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie .................................................... na podstawie art. …… ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................