Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………… r.

**Biuletyn Zamówień Publicznych**

**Urząd Zamówień Publicznych**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**X Zamieszczanie obowiązkowe**

**[ ]  Zamieszczanie nieobowiązkowe**

**Ogłoszenie dotyczy:**

 Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) [ ]

 Zawarcia umowy ramowej [ ]

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

**tak** X **nie** [ ]

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiństko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 – “Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – “Infrastruktura kultury”, Poddziałanie 6.1.1 – “Dziedzictwo kulturowe”.

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

**tak** [ ]  **nie** X

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: [..........] %

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

|  |
| --- |
| **Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający** [ ]  *(jeżeli dotyczy)***Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania** [ ]  *(jeżeli dotyczy)***Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających** [ ]  *(jeżeli dotyczy)*Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 1. ..........2. ..........**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**[ ]  *(jeżeli dotyczy)*W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Informacje dodatkowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**I.1) Nazwa i adres**

|  |
| --- |
| Nazwa (firma): **Gmina-Miasto Elbląg** |
| Krajowy numer identyfikacyjny[[1]](#footnote-1) **170747715** |
| Adres pocztowy:ul. Łączności 1 |
| Miejscowość: Elbląg | Kod pocztowy: 82-300 | Państwo: Polska | Województwo: warmińsko-mazurskie |
| Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33 34 | E-mail: rzp@umelblag.pl |
| Adres strony internetowej (URL): **www.umelblag.pl**Adres profilu nabywcy *(jeżeli dotyczy)*: |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne *(jeżeli dotyczy)*: |

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**

|  |
| --- |
|  [ ]  Administracja rządowa centralna  [ ]  Administracja rządowa terenowa  X Administracja samorządowa [ ]  Jednostki organizacyjne administracji samorządowej [ ]  Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp [ ]  Zamawiający udzielający zamówień sektorowych [ ]  Podmiot prawa publicznego [ ]  Inny *(proszę określić): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA** *(jeżeli dotyczy)*

|  |
| --- |
| Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**I.4) KOMUNIKACJA**

|  |
| --- |
| X **Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)** *(jeżeli dotyczy)* <http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57> \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_X**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia** *(jeżeli dotyczy)* <http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] **Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony- więcej informacji można uzyskać pod adresem** *(jeżeli dotyczy* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**[ ] **Elektronicznie**adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] **Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_X **Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. adres[[2]](#footnote-2): Urząd Miejski w Elblągu, Referat Zamówień Publicznych pokój 403, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 |
| [ ] **Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne (***jeżeli dotyczy)***.**Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** "Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy obiekcie Biblioteki Elbląskiej, zlokalizowanym przy ul. Św. Ducha 3-7 w Elblągu" w ramach projektu „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I" |
| **Numer referencyjny** *(jeżeli dotyczy)***:** RZP.271.79.2017.AD |
| **[ ]  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny** |

|  |
| --- |
| **II.2) Rodzaj zamówienia** |
|  **Roboty budowlane** **X** |  **Dostawy** **[ ]**  |  **Usługi** **[ ]**  |
| **II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**Zamówienie podzielone jest na części:tak [ ]  nieXOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do[ ]  wszystkich części[ ]  maksymalnej liczby części [….][ ]  tylko jednej częściZamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:\_\_\_\_\_\_\_ |
| **II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia[[3]](#footnote-3)** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiot zamówienia:

"Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy obiekcie Biblioteki Elbląskiej, zlokalizowanym przy ul. Św. Ducha 3-7 w Elblągu" w ramach projektu „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP I"Przedmiot główny:CPV: 45.21.23.00-9 Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanychPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:1. renowacji (w tym konserwacji i ochronie) zabytkowego zespołu budynków Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym, wraz z zagospodarowaniem terenu dziedzińca,
2. zabezpieczeniu przed zagrożeniami, wynikającymi ze złego stanu technicznego obiektu, tj. przed degradacją i stopniowym niszczeniem,
3. adaptacji pomieszczenia w piwnicy na węzeł sanitarny.

Zespół budynków Biblioteki Elbląskiej, poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją z dnia 27.12.1961 r. pod nr rej. A-564 jako RUINA KOŚCIOŁA PW. ŚW. DUCHA WRAZ ZE SZPITALEM PRZY UL. WIGILIJNEJ 6 I 7 W ELBLĄGU – OBECNIE BIBLIOTEKA ELBLĄSKA oraz decyzją z dnia 27.06.1959 r. pod nr rej. A–514 jako UKŁAD URBANISTYCZNY STAREGO MIASTA W ELBLĄGU, objęty jest ochroną konserwatorską. Do rejestru zabytków poprzez decyzję z dnia 14.10.1971 r. został wpisany także MUR WOKÓŁ ZABUDOWAŃ ZESPOŁU SZPITALNEGO ŚW. DUCHA – mur przy ul. Gimnazjalnej w Elblągu.Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działanie 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Poddziałanie 6.1.1 – „Dziedzictwo kulturowe”.1. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez firmę: EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz, z siedzibą: 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195A:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA1. PRZEDMIARY ROBÓT:
2. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP IADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7INWESTOR : Biblioteka Elbląska im. Cypriana NorwidaADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7BRANŻA : Budowlana - Adaptacja pomieszczenia w piwnicy na węzeł sanitarny1. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym ETAP IADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7INWESTOR : Biblioteka Elbląska im. Cypriana NorwidaADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7BRANŻA : Budowlana - izolacja ścian1. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP IADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg; ul. Św. Ducha 3-7INWESTOR : Biblioteka Elbląska im. Cypriana NorwidaADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7BRANŻA : Budowlana - Wymiana pokrycia dachów oraz wymiana stolarki w budynkach Biblioteki Elbląskiej1. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym ETAP IADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7INWESTOR : Biblioteka Elbląska im. Cypriana NorwidaADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7BRANŻA : Budowlana – Zagospodarowanie terenu dziedzińca, drogi, wyposażenie 1. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP IADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7INWESTOR : Biblioteka Elbląska ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7BRANŻA : Elektroenergetyczna 1. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym ETAP IADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7INWESTOR : Biblioteka Elbląska im. Cypriana NorwidaADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Św. Ducha 3-7BRANŻA : Prace konserwatorskie i renowacyjne1. PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym - ETAP IADRES INWESTYCJI : ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa1, Św. Ducha 25, 82-300 ElblągObręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234drINWESTOR : Biblioteka Elbląska im. Cypriana NorwidaADRES INWESTORA : ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 Elbląg, BRANŻA : sanitarna1. PROJEKTY:
2. RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA ArchitekturaTemat Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA KonstrukcjaTemat Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Biblioteka - Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA ElektrycznaTemat Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym OBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/12, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA Sanitarna – kanalizacja deszczowaTemat Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA Sanitarna – inst. wod-kan., inst. C .o., inst. Wentylacji mechanicznej wywiewnejTemat Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

BRANŻA DrogowaTemat Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234drB. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:1. RODZAJ OPRACOWANIA SST 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA Ogólnobudowlana – prace przy odwodnieniu terenuTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA SST 2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA Ogólnobudowlana – roboty pokrywcze dachuTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA SST 3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA Ogólnobudowlana – przebudowa pomieszczeńTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA SST 4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA Elementy wyposażeniaTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BRANŻA ElektrycznaTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym OBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/12, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

BRANŻA Sanitarna – wewnętrzne instalacje sanitarneTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

BRANŻA Sanitarna – odwodnienie dziedzińca i placu oraz remont istniejącego odwodnieniaTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA DrogowaTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234dr1. RODZAJ OPRACOWANIA SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA KonserwatorskaTEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234drC. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICHRODZAJ OPRACOWANIA PROGRAM PRAC KONSERWTORSKICHBRANŻA Konserwatorska TEMAT Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – ETAP IOBIEKT Budynek użyteczności publicznejADRES INWESTYCJI ul. Św. Ducha 3-7, Zamkowa 1, św. Ducha 25, 82-300 ElblągOBRĘB, NR DZAŁKI Obręb 15, działki nr 192/32, 192/35dr, 204, 206/4, 206/11, 206/12, 206/13, 206/14, 206/15, 233/2dr, 234drZamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. oraz Program Prac Konserwatorskich, o którym mowa w pkt C., stanowią **ZAŁĄCZNIK NR 10** do SIWZ.1. Zakres zamówienia obejmuje:
2. renowację (konserwację i ochronę) zabytkowego zespołu budynków Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu, wraz z zagospodarowaniem terenu dziedzińca, w tym:
3. renowację elewacji obiektu polegającą m.in. na oczyszczeniu murów od strony południowej i północnej oraz remoncie trzech przypór od strony wschodniej i północnej,
4. remont trzech nadproży nad wejściami do obiektu,
5. wymianę ceramicznego pokrycia dachów,
6. wykonanie kanalizacji deszczowej,
7. wykonanie drenażu opaskowego,
8. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
9. iluminację obiektu od strony północnej,
10. zagospodarowanie terenu dziedzińca poprzez jego przebudowę, w tym w zakresie: oświetlenia i odwodnienia dziedzińców, drogi, elementów małej architektury, zieleni,
11. konserwację pozostałości średniowiecznych murów na dziedzińcu,
12. zabezpieczenie przed zagrożeniami wynikającymi ze złego stanu obiektu, tj. przed degradacją i stopniowym niszczeniem, w tym:
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ścian: izolacji pionowej ścian zewnętrznych (wraz z przebudową schodów), a także przeprowadzenie neutralizacji skażenia biologicznego ścian otynkowanych i nieotynkowanych,
14. zabezpieczenie przed kradzieżą i włamaniem – przeprowadzenie sieci instalacji CCTV przez teren dziedzińca, który będzie monitorowany zespołem kamer zewnętrznych,
15. adaptację pomieszczenia w piwnicy na węzeł sanitarny,
16. wykonanie instalacji sanitarnych,
17. wykonanie instalacji elektrycznych,
18. wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
19. wykonanie instalacji odgromowej
20. wykonanie i zamontowanie tablic: informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z zasadami promocji wg „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”, znajdującego się pod linkiem:

<http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu#Logotypy%20do%20pobrania>,Zamawiający informuje, że zapewnienie nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego leży po stronie Zamawiającego.Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia: zadaszenia membranowego, zadaszenia z parasoli, mebli ogrodowych, nagrzewnic tarasowych, plenerowej gry w szachy, projektora laserowego wraz z akcesoriami przystosowanymi do projekcji dziennych, ekranu projekcyjnego wraz z akcesoriami, wzmacniaczy audio-video, urządzeń audio wraz z peryferiami, sprzętu oświetleniowego, drona z kamerą i zoomem optycznym, kratownic aluminiowych do montażu urządzeń audio i video, profesjonalnego systemu BC 100 do skanowania starodruków w wersji V-100 stopni, modułu rozszerzającego QNAP do archiwizacji i udostępniania danych sieci lokalnej zdigitalizowanych za pomocą skanerów i monitora multi Touch wraz ze stylizowaną obudową dedykowany do zastosowań zewnętrznych służący do interaktywnej prezentacji starodruków i prasy lokalnej wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i Programie Prac Konserwatorskich stanowiące **ZAŁĄCZNIK NR 10** do SIWZ.1. Opis obiektów i dziedzińca:
2. Zespół szpitalny wzniesiony w XIII w. wraz z kościołem oraz z kamieniczkami mieszkalnymi adaptowany na bibliotekę miejską znajduje się przy ulicy Świętego Ducha. Budynki nr 7, 6, 6a to zrekonstruowane obiekty gotyckie o ceglanej elewacji i dwuspadowym dachu. Budynek 5 - to kamienica o prostej elewacji z poziomymi podziałami (gzymsy) i niewielką attyką. Stropodach wentylowany płaski kryty papą. Budynek nr 4 - to kamienica z przedprożem z barokową elewacją od strony ul. Św. Ducha, od strony dziedzińca elewacja imitująca mur ryglowy. Budynek zadaszony dachem dwuspadowym pokryty dachówką ceramiczną.
3. Dziedziniec jest zlokalizowany na tyłach biblioteki, okalany murami średniowiecznych budynków od strony północnej i wschodniej, a od południa murem ogrodzeniowym. W centralnej części znajdują się ruiny średniowiecznego budynku, nieznacznie wyrastające z murawy. Od zachodu domyka całość oficyna kamienicy nr 5. Dziedziniec ma zróżnicowane ukształtowanie terenu. Najniżej zlokalizowany jest plac manewrowy na tyłach kamienicy nr 5, następnie teren szybko wznosi się w kierunku ruin, osiągając podobny poziom na pozostałej części dziedzińca.
4. Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: - 1 751,00 m2Powierzchnia dziedzińca: - 3 630,00 m2 1. **Wymagania i warunki wykonania zamówienia:**
2. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania.
3. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót i Programu Prac Konserwatorskich, jak również nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej robót, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza i terenu budowy, doprowadzenia mediów do terenu budowy (dostawy wody, usuwania ścieków, wywozu śmieci, organizacji zaplecza socjalnego, oświetlenia, zasilania w energię elektryczną, telefonu, dozorowania itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawienia i czasu pracy rusztowań, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót i przekazaniem obiektu do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp.
4. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.
5. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi **ZAŁĄCZNIK NR 7** do SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.
7. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, przedłużony o jeden miesiąc, obejmującego:
	1. ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,
	2. ubezpieczenie wobec osób trzecich.

Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.1. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót objętych umową, uzgodni go z Dyrekcją Biblioteki Elbląskiej i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.
2. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Roboty budowlane realizowane będą w sąsiedztwie czynnego obiektu. Wykonywanie robót budowlanych nie może zakłócać pracy Biblioteki Elbląskiej w Elblągu.
4. Roboty będą prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym.
5. Robotami budowlanymi kierować oraz nadzorować te prace może tylko osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265).
6. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:1. obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego
2. wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.1. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. |
| **II.5) Główny kod CPV** 45.21.23.00-9**Dodatkowe kody CPV . . . - [[4]](#footnote-4)** |
| **II.6)** **Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)[[5]](#footnote-5)***Wartość bez VAT:** [..............] **Waluta:** [..............]*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)* |
| **II.7)****Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:**tak [ ]  nieX Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  |
| **II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:[[6]](#footnote-6)****Okres w miesiącach: [ ] [ ]** *lub* **dniach: [ ] [ ]** **lub** **data rozpoczęcia: [ ] [ ] /[ ] [ ] /[ ] [ ] [ ] [ ]** *(dd/mm/rrrr)* lub **zakończenia: 31/10/2019** *(dd/mm/rrrr)* |
| **II.9) Informacje dodatkowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

|  |
| --- |
| **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** *(jeżeli dotyczy):*Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.Informacje dodatkowe:[[7]](#footnote-7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna** *(jeżeli dotyczy):*Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.Informacje dodatkowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa** *(jeżeli dotyczy):*Określenie warunków:  1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego zaliczonego do:- Kategorii IX obiektów budowlanych – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych  lub - Kategorii X obiektów budowlanych – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria (określonych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), o powierzchni zabudowy co najmniej 1 500,00 m2 orazb) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub zlokalizowanego na terenie objętym nadzorem konserwatorskim o wartości co najmniej 3 500 000,00 zł bez VAT.Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeśli w ramach jednej umowy/zamówienia wykonane będą obie roboty budowlane, wymienione powyżej.Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku zostały wykonane przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się.W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku zostały wykonane przez jeden podmiot.Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs.2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży, tj.:* 1. kierownikiem budowy, który musi posiadać:
* minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,
* wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
* co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
	1. kierownikiem robót budowlanych, który musi posiadać:
* minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych,
* wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
	1. kierownikiem robót sanitarnych, który musi posiadać:
* minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych,
* wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
	1. kierownikiem robót elektrycznych, który musi posiadać:
* minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych,
* wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
	1. kierownikiem robót teletechnicznych, który musi posiadać:
* minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót teletechnicznych,
* wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
	1. kierownikiem robót drogowych, który musi posiadać:
* minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych,
* wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,
	1. Osobą z min. 4 letnim doświadczeniem zawodowym jako osoba uprawniona do kierowania pracami konserwatorskimi zabytków wpisanych do rejestru zabytków spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265).

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji.Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:tak [ ]  nie XInformacje dodatkowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

|  |
| --- |
| **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**  |
| **III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**tak X nie[ ] Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia*(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”)*:**X** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)***[ ]** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)***[ ]** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)***[ ]** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)***[ ]** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)***[ ]** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)***[ ]** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)***X** *(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)* |

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

|  |
| --- |
| **X Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu****[ ]  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji** |

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

|  |
| --- |
| **zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Uwaga:a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,1. w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów,
2. **zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument** potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Uwaga:1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów,
3. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Uwaga:1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

UWAGA:* + - 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1)–3) ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.* + - 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) UWAGI, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
			2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI stosuje się.
 |

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

|  |
| --- |
| **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:****1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej**, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Uwaga:1. Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.2) ogłoszenia.
3. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

**2) Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;Uwaga:1. Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia.
2. Rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia,
3. Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT,
4. Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs,
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) ogłoszenia.

**3) Wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Uwaga:1. Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w sekcji III.1.3) pkt 2) ogłoszenia,
2. W wykazie osób należy podać informację o posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnień, numer uprawnień, datę wystawienia oraz dla osób wymienionych w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. a), b), c), d) i f) SIWZ informację, że uprawnienia są bez ograniczeń) oraz:

- dla kierownika budowy liczbę lat doświadczenia jako kierownik budowy oraz podać liczbę lat praktyki zawodowej odbytej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,- dla kierownika robót budowlanych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót budowlanych,- dla kierownika robót sanitarnych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych,- dla kierownika robót elektrycznych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych,- dla kierownika robót teletechnicznymi liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót teletechnicznych,- dla kierownika robót drogowych liczbę lat doświadczenia jako kierownik robót drogowych,- dla osoby, która będzie kierować pracami konserwatorskimi zabytków wpisanych do rejestru zabytków należy podać liczbę lat doświadczenia zawodowego jako osoba uprawniona do kierowania pracami konserwatorskimi zabytków wpisanych do rejestru zabytków.1. Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB,
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

|  |
| --- |
| * 1. **Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych**.

Uwaga:1. Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na **ZAŁĄCZNIKU NR 6** do SIWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.
 |

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

|  |
| --- |
| 1. dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.Uwaga:1. Dokumenty mają określać w szczególności:
* zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
* sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
* zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
* czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
1. Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

2. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;Uwaga:1. Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 |

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**

|  |
| --- |
| **IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia**  |
| **Przetarg nieograniczony** X | **Przetarg ograniczony** [ ]  |
| **Negocjacje z ogłoszeniem** [ ]  | **Dialog konkurencyjny** [ ]   |
| **Licytacja elektroniczna**  [ ]  | **Partnerstwo innowacyjne** [ ]   |
| **IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:** tak X nie[ ] Informacja na temat wadium *(jeżeli dotyczy)*:* 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:

100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:* pieniądzu,
* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
* gwarancjach bankowych,
* gwarancjach ubezpieczeniowych,
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowyNR 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu.* 1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy.
	2. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	3. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 |
| **IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** tak [ ]  nieXNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**tak [ ]  nieX / lubDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:tak [ ]  nieXDodatkowe informacje[[8]](#footnote-8)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej** *(jeżeli dotyczy):*tak [ ]  nieX / lub**Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej** *(jeżeli dotyczy)*tak [ ]  nieXZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:tak [ ]  nie[ ]  |
| **IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu** *(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*Liczba wykonawcówalbo minimalna liczba wykonawców lub maksymalna liczba wykonawcówKryteria selekcji wykonawców: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów** *(jeżeli dotyczy)***:** Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą [ ]  z kilkoma wykonawcami [ ] Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:tak [ ]  nie[ ] Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Dodatkowe informacje[[9]](#footnote-9)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:tak [ ]  nie[ ] Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów *(jeżeli dotyczy)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Informacje dodatkowe: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:tak [ ]  nie[ ] Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:tak [ ]  nie[ ]  |
| **IV.1.8) Aukcja elektroniczna** Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*tak [ ]  nieXNależy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:tak [ ]  nie[ ] Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania Aukcja jednoetapowa [ ]  czas trwania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aukcja wieloetapowa [ ]  etap nr czas trwania etapu\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:tak [ ]  nie[ ] Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) Kryteria oceny ofert** |
| **IV.2.2) Kryteria**1. cena 2. okres gwarancji3. aspekt społeczny4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Znaczenie**60%30%10%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** *(przetarg nieograniczony)*tak [ ]  nieX |

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne** *(jeżeli dotyczy)*

|  |
| --- |
| **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem** Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:tak [ ]  nie[ ] Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:tak [ ]  nie[ ] Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacje dodatkowe: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Wstępny harmonogram postępowania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: tak [ ]  nie[ ] Należy podać informacje na temat etapów dialogu: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacje dodatkowe: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:tak [ ]  nie[ ] Informacje dodatkowe: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**IV.4) Licytacja elektroniczna** *(jeżeli dotyczy)*

|  |
| --- |
| Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwaniaLicytacja jednoetapowa [ ]  czas trwania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Licytacja wieloetapowa [ ]  etap nr czas trwania etapu\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:tak [ ]  nie[ ] Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznejData: …../…./…….. *(dd/mm/rrrr)*  Godzina: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Termin otwarcia licytacji elektronicznej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dodatkowe informacje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**IV.5) ZMIANA UMOWY**

|  |
| --- |
| **Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**tak X nie[ ] Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:1. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:
* zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
* konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,
* konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,
* zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia,
* konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.
* z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
* działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,
1. zmiany wynagrodzenia:
	* 1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:
* zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 umowy,
* zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
* do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
* zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług,
	+ 1. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
* obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
* wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów),
	+ 1. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
* jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
* obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
* wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
1. w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy,
2. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości,
3. zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
 |

**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

|  |
| --- |
| **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy)***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy)***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu** Data: 18/01/2018 *(dd/mm/rrrr)*  Godzina: 9:30Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):tak [ ]  nieXWskazać powody: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**polski** |
| **IV.6.3) Termin związania ofertą**Do: …../…./…….. *(dd/mm/rrrr)**lub* okres w dniach: 30 *(od ostatecznego terminu składania ofert)* |

|  |
| --- |
| **IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia**tak [ ]  nieX |
| **IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**tak [ ]  nieX |
| **IV.6.6) Informacje dodatkowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ZAŁĄCZNIK**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Część nr \_\_\_ Nazwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)** |
|  | **Słownik główny** |
| **Główny kod CPV** |  **. . . -**  |
| **Dodatkowe kody CPV** |  **. . . -**  **. . . -**  |
| **3) Wartość części zamówienia***(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)***:****Wartość bez VAT:** [..............] **Waluta:** [..............] |
| **3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA****Okres w miesiącach: [ ] [ ]** *lub* **dniach: [ ] [ ] [ ] [ ]** **lub** **data rozpoczęcia: [ ] [ ] /[ ] [ ] /[ ] [ ] [ ] [ ]** *(dd/mm/rrrr)* lub **zakończenia: [ ] [ ] /[ ] [ ] /[ ] [ ] [ ] [ ]** *(dd/mm/rrrr)* |
| **4) KRYTERIA OCENY OFERT** |
| **Kryteria**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Znaczenie**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6) INFORMACJE DODATKOWE:** |

*----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------*

1. W przypadku polskich zamawiających numer REGON [↑](#footnote-ref-1)
2. Adres pocztowy [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części [↑](#footnote-ref-3)
4. Zastosować tyle razy, ile jest to potrzebne [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku części zamówienia, szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części podać w załączniku (oddzielnie dla każdej części) [↑](#footnote-ref-5)
6. Zastosować tyle razy, ile jest potrzebne [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy uwzględnić informacje na temat formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych; możliwości pobrania informacji potrzebnych do sporządzenia ofert, ze złożonych katalogów elektronicznych [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy uwzględnić informacje o możliwość zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa oraz jakie będą warunki, które mogą być przedmiotem ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej i jakie będą kryteria wyboru wykonawcy; informacje na temat możliwość dokonania przez zamawiającego wyboru odnośnie zawierania umowy ramowej bądź po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa bądź opcjonalnie - bezpośrednio z wybranym wykonawcą, z którym została zawarta umowa ramowa, warunki, na których będzie możliwe skorzystanie z jednej lub z drugiej opcji [↑](#footnote-ref-9)