       UCHWAŁA NR XVII/387/2004

RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU

z dnia 9 września 2004r.

w sprawie realizacji zadania rzeczowego pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu.”

Na podstawie: art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz, 1203) w związku z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003r. Dz. U nr 15, poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874 i Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291) u c h w a l a  s i ę  co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu”,  określonego we wniosku kierowanego do Komisji Europejskiej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w latach 2005-2007. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2

Zatwierdza się źródła finansowania przedsięwzięcia kierowanego do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności zgodnie z  opisem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3

Rada Miejska w Elblągu upoważnia Prezydenta Miasta Elbląga do:

1) podejmowania niezbędnych działań w celu realizacji projektu,

2) podpisania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Spójności. 

3) zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia.

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz NOWAK

UZASADNIENIE

Zgodnie z trybem składania wniosków do Komisji Europejskiej o współfinansowanie projektów inwestycyjnych z Funduszu Spójności wymaganymi dokumentami przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są między innymi: 

1. Uchwała Rady Miejskiej, w której powinny być zawarte następujące zapisy:

a) zakres rzeczowy przedsięwzięcia opisany w formie załącznika do uchwały,

b) źródła finansowania przedsięwzięcia opisane w formie załącznika do uchwały,

c) upoważnienie Prezydenta do podpisania wniosku do Komisji Europejskiej, w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami,

d) upoważnienie Prezydenta do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia.

e) zobowiązanie Prezydenta do wykonania uchwały. 

2. Projekt „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu” jest zadaniem wpisanym do „Programu Rozwoju Elbląga; wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2008” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr IX/168/2003 z dnia 4 września 2003 r./

3. Projekt jest także ujęty do finansowania w ramach uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004 /uchwała Rady Miejskiej w Elblągu  nr  XIII/267/2004 z dnia 19 lutego 2004 r./

4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynika z dokumentacji technicznej, opracowanej dla tego projektu. 

Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

do uchwały nr XVII/387/2004 z dnia 09.09.2004 r. 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu.”

Opis projektu zawarty we wniosku do Komisji Europejskiej.
Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu” składa się z trzech ściśle powiązanych ze sobą zadań:

Zadanie 1.1: Selektywna zbiórka odpadów 

Równocześnie z budową nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które zlokalizowane zostaną na terenie obecnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu rozszerzany będzie zakres selektywnej zbiórki odpadów. Planowane jest podwojenie ilości zestawów kontenerowych do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury oraz uruchomienie selektywnego gromadzenia odpadów organicznych na terenie Elbląga poprzez wyposażenie 6000 gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady biodegradowalne. Każda z gmin korzystających z infrastruktury utworzonej w wyniku realizacji projektu zobowiązała się do wykonania punktów gromadzenia surowców wtórnych. Przyjęte rozwiązania spowodują radykalne zmniejszenie ilości odpadów składowanych w zakładzie w Elblągu.

Zadanie 1.2: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów, która obejmuje m.in.

budowę sortowni odpadów, budowę linii do czyszczenia i sortowania szkła, budowę wiaty dla urządzeń rozdrabniających, zakup i montaż urządzeń do rozdrabniania opon, odpadów wielkogabarytowych, zakup i montaż urządzeń do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, budowę kompostowni, budowę urządzeń do odzysku biogazu, budowę kwater balastu, budowę linii do rozbiórki sprzętu elektronicznego, sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, budowę linii do przerobu tworzyw sztucznych. 

Planowana rozbudowa przyczynia się do poprawy gospodarki subregionu elbląskiego, tj. miasta Elbląg oraz gmin Elbląg, Markusy, Gronowo Elbląskie, Milejewo i Tolkmicko oraz kompleksowo rozwiązuje gospodarkę odpadami komunalnymi miasta Elbląga. 
Zadanie 1.3: Rekultywacja składowisk i likwidacja dzikich składowisk, która obejmuje następujące zadania:

1/ Istniejące zamknięte wysypisko odpadów komunalnych dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym leży w bliskim sąsiedztwie rezerwatu Jezioro Drużno planowanego do objęcia Programem NATURA 2000 i stanowi zagrożenie dla zasobów przyrodniczych. Rekultywacja tego wysypiska przywróci ten teren środowisku naturalnemu i obejmie:

· wykonanie warstw przepuszczających 

· wykonanie warstw kompostowych

· zadarnienie, zalesienie i zakrzewienie terenu

2/ Teren Modrzewiny leży w bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej z cennymi zasobami przyrodniczymi. Rekultywacja i likwidacja dzikiego wysypiska przywróci ten teren pod rozwój społeczno-gospodarczy i stworzy warunki dla nowych inwestycji, a także przywróci go środowisku naturalnemu. Działania te obejmą:

· zbiórkę odpadów 

· transport zebranych odpadów do ZUO

· wykonanie makroniwelacji terenu.

Projekt zakłada porządkowanie i racjonalizację gospodarki odpadami w mieście Elblągu, począwszy od źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę odpadów i skuteczny system odzyskiwania odpadów do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów.

Z infrastruktury gospodarki odpadami korzystać będą ponadto gminy pozostające w bezpośrednim styku z miastem jak Elbląg, Tolkmicko, Milejewo, Markusy i Gronowo Elbląskie.

Załącznik nr 2 – źródła finansowania przedsięwzięcia  

do uchwały nr XVII/387/2004 z dnia 09.09.2004 r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu.”

Źródła finansowania projektu są zgodne z zasadami finansowania projektów ze środków Funduszu Spójności. 

Wniosek „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu” kierowany o dofinansowanie z tego funduszu zakłada następujący sposób finansowania: 

	
	mln PLN
	mln Euro 
	% budżetu 

	Szacowany budżet projektu 
	58,64
	12,61
	100,00

	Planowany udział Funduszu Spójności 
	41,57
	8,94
	70,40

	Planowany udział środków NFOŚiGW/WFOŚiGW
	11,48
	2,47
	19,45

	Inne środki
	5,59
	1,19
	10,15

	Koszty kwalifikowane
	55,4
	11,92
	93,70


Zgodnie z wymogami dla wniosków kierowanych do Funduszu Spójności, tabela finansowa opracowana została w Euro. 

Poszczególne pozycje zostały obliczone według przelicznika wskazanego na dzień składania wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj kurs 1 Euro = 4,65 zł

Budżet miasta finansuje wkład w wysokości 5,59 mln zł tj. 10.15% szacowanego budżetu projektu. 

Natomiast przez planowany udział środków z NFOŚiGW/WFOŚiGW rozumie się pożyczkę z NFOŚiGW/WFOŚiGW. Stosowny wniosek w tej sprawie zostanie złożony do NFOŚiGW/WFOŚiGW. 

